# Contrato de Desenvolvimento de Sistemas e Plataforma RAG ContractOS

Instrumento sintetico extenso para testes de acuracia, recuperacao, tabelas, imagens e referencias cruzadas. Versao 1.0 - 11/07/2026.

# Resumo Executivo

Este contrato ficticio regula a concepcao, construcao, implantacao assistida e estabilizacao de uma plataforma de gestao documental com recuperacao aumentada por geracao. O conteudo foi redigido para conter clausulas densas, condicoes financeiras, metricas tecnicas, dependencias, excecoes e referencias a uma planilha complementar chamada calculos-contrato-rag.xlsx.

| Campo | Valor contratual |
| --- | --- |
| Contratante | Atlas Norte Servicos Digitais S.A. |
| Contratada | Nebula Systems Engenharia Ltda. |
| Objeto | Desenvolvimento de plataforma RAG para contratos, propostas, documentos de arquitetura e planilhas financeiras. |
| Valor base | R$ 1.284.000,00, antes de reajustes, contingencia e creditos por atraso. |
| Prazo | 160 dias corridos ate estabilizacao inicial, com aceite por marcos. |

Figura 1 - Linha do tempo contratual e dependencias.

# 1. Definicoes

Backlog Vinculante: conjunto de epicos, historias, criterios de aceite, restricoes e riscos aprovados no Marco M1.

Credito de SLA: abatimento financeiro calculado na aba SLA_Creditos da planilha complementar quando a disponibilidade medida ficar abaixo do limiar contratado.

Evidencia de Aceite: registro verificavel composto por log, captura, planilha de teste, hash de artefato e aprovacao nominal do responsavel.

Informacao Sensivel: dados pessoais, segredo comercial, credenciais, chaves, embeddings recuperaveis e registros submetidos ao dever de confidencialidade.

Mudanca Regulatória: alteracao legal, administrativa ou setorial posterior a assinatura que impacte escopo, custo, cronograma ou retencao de dados.

# 2. Objeto e Escopo

A Contratada desenvolvera uma solucao composta por API de ingestao, worker assíncrono, armazenamento de arquivos, banco relacional, indice vetorial Milvus, interface web administrativa, servidor MCP e trilhas de observabilidade.

O escopo inclui extracao de texto de PDF, DOCX, XLSX, imagens PNG/JPEG e documentos digitalizados quando houver motor OCR homologado. Arquivos criptografados, corrompidos ou protegidos por senha dependem de tratamento especifico.

A entrega nao inclui hospedagem definitiva, licencas de terceiros, curadoria juridica humana, treinamento de modelo fundacional, nem migracao historica acima de 250.000 documentos sem ordem de mudanca.

# 3. Governanca, papeis e ritos

O comite executivo se reunira quinzenalmente para deliberar sobre riscos de prazo, aceite de marcos, mudancas de escopo e impedimentos externos.

O Product Owner do Contratante devera responder duvidas funcionais em ate dois dias uteis. A demora superior a cinco dias uteis suspende os prazos afetados, desde que registrada em ata.

A Contratada manterá matriz RACI com responsaveis por arquitetura, seguranca, dados, testes, infraestrutura e gestao de mudancas.

# 4. Cronograma e marcos de aceite

M0 corresponde a assinatura e abertura do ambiente de colaboracao. M1 valida descoberta, taxonomia inicial e criterios de aceite. M2 entrega MVP operacional. M3 encerra piloto assistido. M4 representa go-live controlado. M5 confirma estabilizacao.

Cada marco exige ata de aceite ou rejeicao fundamentada. A rejeicao deve apontar evidencia objetiva e item contratual violado, evitando recusa generica.

Defeitos bloqueantes suspendem aceite; defeitos maiores admitem aceite condicionado com prazo de correcao; defeitos menores entram no backlog de estabilizacao.

# 5. Preco, faturamento e reajuste

O preco base e composto por descoberta, implementacao, integracoes, testes, gestao e estabilizacao, conforme detalhado na planilha complementar.

Os valores de cada marco serao faturados apos aceite: M1 15%, M2 25%, M3 25%, M4 25% e M5 10%.

Caso o IPCA acumulado entre assinatura e faturamento de um marco supere 4%, aplica-se reajuste proporcional apenas sobre parcelas futuras ainda nao faturadas.

# 6. Regras de calculo financeiro

A aba Premissas da planilha contem taxas, percentuais, multiplicadores e limites. A aba Cronograma_Desembolso aplica os percentuais de marcos ao preco base corrigido.

Horas excedentes somente serao cobradas quando houver ordem de mudanca aprovada e memoria de calculo com perfil profissional, quantidade, taxa hora e justificativa.

Creditos por atraso injustificado limitam-se a 8% do valor do marco afetado, salvo dolo, fraude ou violacao de confidencialidade.

# 7. Niveis de servico

Durante estabilizacao, a plataforma devera manter disponibilidade mensal minima de 99,50% para componentes sob gestao da Contratada.

Incidentes severos devem receber primeiro atendimento em ate 2 horas comerciais e plano de contencao em ate 8 horas comerciais.

A medicao exclui janelas aprovadas, indisponibilidades de nuvem contratada pelo Contratante, falhas de identidade corporativa e eventos de forca maior.

# 8. Segurança e privacidade

A solucao devera aplicar controle de acesso por organizacao, processo, squad e fase de entrega, com logs de consulta e trilhas de ingestao.

Credenciais nao poderao ser armazenadas em texto claro. Chaves de API devem permanecer em cofre ou mecanismo equivalente aprovado.

Dados pessoais usados em homologacao deverao ser anonimizados, mascarados ou minimizados, salvo autorizacao especifica e base legal documentada.

# 9. Propriedade intelectual

O codigo especifico do projeto sera cedido ao Contratante apos pagamento integral das parcelas vencidas, exceto bibliotecas preexistentes, ferramentas internas e componentes de terceiros.

A Contratada conserva know-how, metodos, templates, scripts genericos e aceleradores nao exclusivos, desde que nao contenham Informacao Sensivel do Contratante.

Modelos, embeddings e indices criados a partir de documentos do Contratante pertencem ao Contratante e devem ser exportados ou destruídos ao fim do contrato.

# 10. Testes, qualidade e evidencias

Testes minimos incluem ingestao por formato, chunking, recuperacao, citacao de fontes, autorizacao por organizacao, exclusao logica, observabilidade e resiliencia de worker.

A amostra de avaliacao de RAG deve conter perguntas de resposta direta, comparacao, calculo, contradicao, tabela, imagem e ausencia de resposta.

Acuracia minima do piloto: 85% de respostas aceitaveis em conjunto validado, com no maximo 3% de respostas materialmente alucinadas.

# 11. Mudancas de escopo

Toda mudanca sera descrita em ordem numerada contendo origem, justificativa, impacto em prazo, impacto em custo, risco residual e decisao.

Mudancas emergenciais podem iniciar mediante aprovacao por e-mail de dois representantes autorizados, mas devem ser formalizadas em ate cinco dias uteis.

Funcionalidades fora do Backlog Vinculante nao serao consideradas atraso quando dependerem de nova estimativa.

# 12. Penalidades e creditos

Atraso injustificado por culpa exclusiva da Contratada gera credito diario de 0,15% sobre o marco afetado, limitado a 8%.

Falha de confidencialidade comprovada autoriza suspensao imediata de acessos, plano de remediacao e multa especifica de ate 12% do valor total.

Penalidades nao se acumulam quando decorrerem do mesmo fato gerador; aplica-se a mais especifica, sem prejuizo de perdas diretas comprovadas.

# 13. Encerramento e transicao

No encerramento, a Contratada entregara repositorios, diagramas, runbooks, evidencias, exportacao de metadados e inventario de credenciais revogadas.

A assistencia de transicao inclui ate 40 horas no periodo de 30 dias apos M5; horas adicionais dependem de ordem de servico.

Backups temporarios mantidos pela Contratada deverao ser eliminados em ate 20 dias uteis, com declaracao de descarte.

# Matriz resumida de marcos e pagamentos

| Marco | Entregavel principal | % | Criterio de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Descoberta, backlog e arquitetura inicial | 15% | Ata assinada e riscos priorizados |
| M2 | MVP com ingestao e consulta RAG | 25% | Testes de formato e citacao aprovados |
| M3 | Piloto assistido com usuarios-chave | 25% | Acuracia e operacao dentro dos limites |
| M4 | Go-live controlado | 25% | Ambiente produtivo e plano de reversao |
| M5 | Estabilizacao | 10% | SLA inicial e handover concluídos |

# Anexo I - Casos deliberadamente ambiguos para RAG

- Cenario 1: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 5.

- Cenario 2: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 6.

- Cenario 3: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 7.

- Cenario 4: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 8.

- Cenario 5: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 9.

- Cenario 6: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 10.

- Cenario 7: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 11.

- Cenario 8: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 4.

- Cenario 9: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 5.

- Cenario 10: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 6.

- Cenario 11: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 7.

- Cenario 12: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 8.

- Cenario 13: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 9.

- Cenario 14: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 10.

- Cenario 15: pergunta deve distinguir entre valor base, valor corrigido, credito de SLA, credito por atraso e parcelas faturadas; a resposta correta depende da planilha e da clausula 11.

# Anexo II - Matriz de riscos, controles e gatilhos financeiros

| Risco | Prob. | Impacto | Controle primario | Ref. financeira |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso no fornecimento de massa documental | Media | Alto | Suspensao de prazo por ata e fila de impedimentos | Cronograma_Desembolso!F2:F6 |
| OCR abaixo da qualidade esperada | Media | Medio | Amostra de paginas, fallback manual e exclusao justificada | Custo_Perfis!D5 |
| Vazamento de contexto entre organizacoes | Baixa | Critico | Testes RBAC, filtros obrigatorios e auditoria por QueryLog | Premissas!B8 |
| Escopo de integracao nao documentado | Alta | Alto | Ordem de mudanca com impacto em prazo e custo | Premissas!B3 |
| Modelo local saturado em horario de pico | Media | Medio | Fila, timeout, cache de resposta e telemetria por etapa | SLA_Creditos!D2:D5 |
| Dependencia de provedor externo indisponivel | Baixa | Alto | Plano de contingencia e janela aprovada | Clausula 7.3 |

# Anexo III - Regras interpretativas para respostas de RAG

- Quando a pergunta mencionar valor total sem qualificador, a resposta deve apresentar o valor base e explicar que contingencia, reajuste, creditos e SLA podem alterar o liquido.

- Quando houver conflito entre narrativa contratual e planilha, o sistema deve citar ambos e indicar que a planilha esclarece memoria de calculo, mas nao altera clausula juridica sem aditivo.

- Quando o usuario perguntar por atraso, deve-se distinguir atraso de marco, atraso por impedimento do Contratante e atraso de fornecedor externo excluido do SLA.

- Quando uma pergunta exigir celulas especificas, a resposta deve mencionar aba, intervalo e formula, por exemplo Cronograma_Desembolso!G2:G6.

- Quando a pergunta envolver imagem, deve-se usar a legenda e a descricao extraida da imagem como apoio, sem inventar marcos ausentes.

- Quando o documento nao contiver base suficiente, a resposta correta e declarar ausencia de fonte, nao inferir por pratica de mercado.

# Anexo IV - Condicoes especiais extensas

Condicao especial 1. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 2. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 3. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 4. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 5. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 6. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 7. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 8. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 9. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 10. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 11. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 12. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 13. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 14. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 15. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 16. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 17. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.

Condicao especial 18. Para fins de teste, esta disposicao cria uma dependencia cruzada entre clausulas contratuais, planilha e arquitetura. A obrigacao somente sera exigivel quando o evento disparador estiver documentado no EventLog, houver evidencia de aceite ou rejeicao e a memoria financeira puder ser reproduzida a partir das abas Premissas, Cronograma_Desembolso, Custo_Perfis e SLA_Creditos. Caso a evidencia seja parcial, a parte interessada devera complementar os registros antes de requerer penalidade, faturamento, suspensao de prazo ou alteracao de escopo.